- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  Администрации

- Лаганского городского муниципального

- образования Республики Калмыкия

- от 28 марта  2018 г. № 33

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |
| --- | --- |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерацииот 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр; Постановление администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия от от 01.06.2015 г. № 69- а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия; Постановление Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия от 24.07.2017 № 100-1 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия; Постановление администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия от 24.07.2017 № 99-2 «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в Лаганском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы; Постановление администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия от 24.07.2017 № 99-1 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Лаганском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы и утверждении её состава. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. 2. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами), ед., кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, %. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия), %. 4.Количество благоустроенных общественных территорий (парки, площади, скверы, улицы и т.д.), ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, площади, скверы, улицы и т.д.), кв.м. 6. Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий, %. 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, кв.м./чел. 8.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 9. Доля трудового и финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. 10.Доля трудового и финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования данной программы на 2018-2022 годы составит 11973,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: Год; Общий объем финансирования; Сумма, тысяч рублей. Источник финансирования. Федеральный бюджет; Республиканский бюджет; Бюджет Лаганского ГМО РК. 2018; 7973; 7175,8; 797,2. 2019; 1000. 2020; 1000. 2021; 1000. 2022; 1000. Всего:; 7175,8; 4797,2. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Своевременная реализация Программы в полном объеме позволит обеспечить комплексный подход к благоустройству территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия и повышению качества и комфорта городской среды на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, благоустройству общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов, а так же повышение уровня благоустройства Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. |

- I. Характеристика текущего состояния благоустройства территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия

Одним из главных приоритетов развития территории населенных пунктов является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Современный человек   в силу ускоряющегося ритма жизни, повышенной стрессогенности и большого количества раздражающих факторов повседневной жизни  стремится к преодолению замыкания в жилой и производственной среде обитания,  к комфортному отдыху в искусственно созданных  в городских условиях или в естественных уголках  природы.  Населенные пункты в соответствии с этими запросами должны являться    удобным для жизни пространством. Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.       Она  должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Город  Лагань является административным, деловым,  культурным, досуговым центром  Лаганского района.

Общая площадь  города Лагань 9138  га.

Численность населения Лаганского городского муниципального образования на 01.01.2017 г. составляет 13187 человек. Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия по состоянию на 01.08.2017 года составляет – 2125 человек.

Благоустройство  территорий является одной  из  актуальных  проблем г. Лагани, на решение которой направлены усилия органов местной власти. Ежегодно в рамках муниципальных программ проводились мероприятия по благоустройству территории функционального назначения, мест массового отдыха населения, культурно-исторических мест,  но в силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств,  в большей степени  эти мероприятия в основном направлены на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Такие объекты благоустройства, как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. В течение  последних нескольких лет Администрацией Лаганского городского муниципального образования население города   активно привлекается к участию в субботниках, в месячниках по благоустройству и санитарной очистке города «За чистый город», в  конкурсах по благоустройству территорий многоквартирных домов, частных домовладений, учреждений  и организаций, объектов торговли и сферы услуг.

Состояние городских  территорий оказывает непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.  Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта. Благоустройство города Лагань также  имеет ключевое значение  для реализации туристического потенциала Лаганского района в свете государственной политики   развития внутреннего туризма.

Проведенный  мониторинг благоустройства дворовых территорий  и общественных территорий Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия позволил определить общее состояние   благоустройства города:

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 28 единиц (включающих 64 многоквартирных дома) площадью 141380,3 кв. м,;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)  - 1 (расположены 4 многоквартирных дома) площадью  6135,0 кв.м.;

- - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 3,5%;

- - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия) - 10,16%;

- - количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)- 4 площадью 400 кв.м.;

- - - общее количество общественных территорий на территории муниципального образования составляет 12 единиц площадью 141380,3 кв. м.;

- - доля и площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 1 площадью 4200,0 кв.м ;

- - доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, парки, улицы и т.д.), от общего количества таких территорий – 92% площадью  137180,3 кв.м.;

- - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 0,32 кв.м./ чел.

- На сегодняшний день основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных  территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия являются:

- - недостаточное количество детских, спортивных  и спортивно-игровых площадок,  зон отдыха;

- - недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях или полное их отсутствие;

- - недостаточное освещение или его полное отсутствие отдельных дворовых территорий;

- - недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- - изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров или полное их отсутствие;

Вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм, элементов  уличного освещения   и зелёных насаждений, существующее состояние благоустройства территории города не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства.  Существующая система уличного освещения морально изношенна и устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещённости улиц города, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в городе. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия, включающей в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) при общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств, которая позволит благоустроить облик г. Лагань, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки.

II. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия,  основные цели и задачи Программы

- Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

- Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр.

- Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

- Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий  и создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия.

- Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:

- - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие принципы:

- - участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- - обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- - осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

- В целях решения поставленных задач  Программы подпрограммы не выделяются. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в приложении №1 к настоящему паспорту Программы.

- Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

- III. Основные мероприятия Программы

Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Программы.

В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий (приложение № 2):.

Основное мероприятие 1.1.  «Благоустройство дворовых территорий» предусматривает благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования за счет выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

- В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 6 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств выполняется минимальный перечень работ.  Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт или строительство дворовых проездов, пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки);
- освещение дворовой территории;
- установка скамеек (лавочек);
- установка урн для мусора;

- устройство ступеней, лестниц, пандусов (при необходимости).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

-  оборудование детских и (или) спортивных площадок, в том числе установка ограждений;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев;

- демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах расположенных на территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают  трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий,  собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают  финансовое участие в реализации мероприятий. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 5 процентов, доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – не менее 5 процентов и дополнительного перечня работ – не менее 10 процентов.  Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в Программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики Республики Калмыкия от 14.06.2017 г. №89-п.  Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании  собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является  трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 10 к настоящей Программе. Доля трудового участия заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 11 к настоящей Программе.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере руб.,

- субсидии из бюджета республики Калмыкия в размере в размере руб.,

- средств бюджета  Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на софинансирование федеральной и республиканской субсидий в размере руб.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице  приложения № 9 к Программе.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» предусматривает благоустройство общественных пространств, наиболее посещаемых мест Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 7 к Программе.

- Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики Республики Калмыкия от 14.06.2017 г. №89-п. Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан. Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации,  для общественного обсуждения размещен на сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Программу наиболее посещаемых общественных территорий определяется постановлением Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

- Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (сквера, площади, набережной и др.), предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере руб.,

- субсидии из бюджета республики Калмыкия в размере в размере руб.,

- - средств бюджета  Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на софинансирование федеральной и республиканской субсидий.

- Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением  № 10 к настоящей Программе.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
- установка детского игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;
- установка ограждений газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;
- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;
- озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;
- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагаются вазоны, цветочницы;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;
- установка вазонов, цветочниц;
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха (городских парков) включает в себя благоустройство и приведение в соответствие с современными требованиями к благоустройству мест отдыха существующих парков  и обустройство новых зон отдыха в сложившихся жилых массивах Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

В рамках мероприятия проводятся работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, соответствующих концепции парка.

Благоустройство парков осуществляется  на основе инициативы и предложений жителей  согласно адресному перечню всех парков на территории г. Лагань, нуждающихся в благоустройстве.  Основная цель мероприятия - чтобы  парки стали более комфортными, современными, посещаемыми,  доступными и привлекательными местами массового отдыха, отвечающими интересам и потребностям всех  возрастных групп населения.    Предполагается разработка концептуальной  идеи парков,  создание индивидуального стиля паркового пространства, сочетающего  в себе  выполнение функций  зеленого пространства, места культурного отдыха и поддержания физического и психологического здоровья, а также  важных социальные и психологических функций,    посредством  применения современных технологий  озеленения, ландшафтной архитектуры,   элементов  уличного декора.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями)». Мероприятие будет проводиться рабочей группой по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   в городе Лагань, созданной Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. По итогам инвентаризации будут подписаны соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных объектов.

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по благоустройству  территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривает благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благоустройство указанных территорий будет осуществляться в соответствии с заключенными с Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия соглашениями о благоустройстве с собственниками жилых домов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств указанных лиц.

- Основное мероприятие 1.6. «Расширение механизмов вовлечения граждан  и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривает создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, проведение информационно-разъяснительной работы  в средствах массовой информации в целях стимулирования  активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

- Мероприятие 1.6.1. «Расширение механизмов вовлечения граждан  и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривает привлечение граждан  и организаций в мероприятия по отбору и реализации проектов по благоустройству.

- Мероприятие 1.6.2. «Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы» предусматривает  информирование населения муниципального образования о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании.

IV.Прогноз и описание конечных результатов Программы,

целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Ожидаемые конечные результаты программы:

- благоустройство неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия;

- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями;

- повышение доли трудового и финансового участия, заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий;

- Своевременная реализация Программы в полном объеме позволит повысить уровень благоустройства территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия и сформировать современную городскую среду. Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной напряженности.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития благоустройства. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

- V. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы

- Планируемые расходы Программы направлены на благоустройство современной городской среды. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

- VI. Сроки реализации Программы

- Программа реализуется в 2018-2022 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.

- VII.  Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы

- с учетом источников финансирования

- Решение задач Программы достигается реализацией отдельных мероприятий. Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 11973,0 рублей,

- в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 7175,8 рублей,

- в том числе:

- 2018 г.  7175,8 рублей,

- 2019 г. __________________ рублей,

- 2020 г.__________________  рублей,

- 2021 г. __________________ рублей,

- 2022 г. __________________ рублей,

- Бюджета Республики Калмыкия ________________ рублей,

- в том числе:

- 2018 г. __________________ рублей,

- 2019 г. __________________ рублей,

- 2020 г. __________________ рублей,

- 2021 г. __________________ рублей,

- 2022 г.  __________________ рублей,

- Бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  4797,2 тысяч рублей

- в том числе:

- 2018 г.  797,2 тысяч рублей,

- 2019 г. 1000,0 тысяч рублей

- 2020 г. 1000,0 тысяч рублей

- 2021 г. 1000,0 тысяч рублей

- 2022 г. 1000,0 тысяч рублей

- Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

- Реализацию мероприятий Программы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, которая является получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, которая:

- а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  об утверждении Программы и его согласование в установленном порядке;

- б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей Программы;

- в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, и реализации муниципальных программ;

- г) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

- д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

- е) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе её реализации;

- ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в соответствующие органы;

- з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- и) по результатам годового отчета о ходе реализации Программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

- Исполнители Программы:

- а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы;

- б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

- в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации отдельных мероприятий Программы;

- г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

- д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

VIII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски;

- управленческие (внутренние) риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением   в   ходе   реализации   Программы   предусмотренных   объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра значений показателей (индикаторов) Программы и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом скажется на показателях (индикаторах). Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы.

Социальные риски связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе дворовых территорий, приоритетных для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие (внутренние) риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагаются следующие меры:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы;

- обеспечение  информационного сопровождения и общественных коммуникаций;

-  реализация принципов  открытости и подотчетности;

- обеспечение   общественного  контроля за ходом выполнения Программы.

IX. Методика оценки эффективности  Программы

Методика оценки эффективности  Программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия;

- степени достижения целей и решения задач Программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий Программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

Степень реализации мероприятий Программы считается удовлетворительной в случае, если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий Программы признается  неудовлетворительной.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Программы.

Кассовые и плановые расходы на реализацию Программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. Эффективность использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию Программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия;

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы из всех источников.

Эффективность использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию Программы считается высокой, если значение Эис >= 1.

Эффективность использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию Программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 <= Эис < 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  на реализацию Программы признается низкой.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности Программы. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi / ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi / ЗПпфi,

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

ОР - оценка результативности Программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы" (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

Результативность Программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность Программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность Программы признается низкой.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности Программы и оценки эффективности использования средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию Программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации Программы;

ОР - оценка результативности Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета  Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию Программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- к муниципальной программе «Формирование современной

- городской среды на 2018-2022 годы на территории

- Лаганского городского муниципального

- образования  Республики Калмыкия»

- Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи программы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия. 2. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | ед. кв.м. | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия) | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, площади, улицы и т.д.). | ед. | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, площади, улицы и т.д.). | га | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий. | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.12 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.13 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.14 | Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед. | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями | шт. | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности. | шт. | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия» |
| --- | --- |

Перечень  основных мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы

на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия»

| № п/п | Наименование основных мероприятий программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по благоустройству общественных территорий» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Лагань | Количество благоустроенных общественных территорий, Площадь благоустроенных общественных территорий, Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха (городских парков)» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | увеличение количества благоустроенных городских парков | Количество благоустроенных парков |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями)» | Рабочая группа по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями) не позднее 2020 года |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2020 | увеличение количества благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.6.1. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории |  |  |
| 8. | Мероприятие 1.6.2. «Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы» | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | 2018 | 2022 | повышение информированности населения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории |  |  |

| # Приложение № 3 # к муниципальной программе # «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия». Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия» |  |
| --- | --- |
|  | Наименование программы | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | ВСЕГО. в т.ч. по годам: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Программа | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия» | Итого, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 11973 | 7973 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | Бюджет Лаганского ГМО РК |  |  |  |  |  | 4797,2 | 797,2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Всего, в т.ч.: | Администрация Лаганского ГМО РК |  |  |  |  | 3611 | 1211 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|  |  | Бюджет Лаганского ГМО РК |  |  |  |  |  | 2521 | 121 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по благоустройству посещаемых общественных территорий | Всего, в т.ч: | Администрация Лаганского ГМО РК |  |  |  |  | 7962 | 6762 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  | Бюджет Лаганского ГМО РК |  |  |  |  |  | 1997,2 | 797,2 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха (городских парков)» | Всего, в т.ч: | Администрация Лаганского ГМО РК |  |  |  |  | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Лаганского ГМО РК |  |  |  |  |  | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями) не позднее 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Мероприятия по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Внебюджетные средства | Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6,1. | «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | «Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №4

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского  городского муниципального образования  Республики Калмыкия» за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мп |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |
| х |  | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия | всего | 7175800,0 797200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Лаганского ГМО РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №5

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

# Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в Программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия»   на 2018 год

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня | Сметная стоимость выполнения работ, руб. | Размер финансового участия жителей многоквартирного дома, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Лагань, ул. Советская, д. 1, ул. Жигульского д. 1 | 5084,0 | Обустройство дворового подъезда, пешеходных дорожек, фонарей, скамеек, урн | Установка детской игровой площадки | 1211000,0 | 121000,0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №6

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| 1. | Дворовая территория многоквартирных домов №1 по ул. Жигульского и № 1 по ул. Советская |
| --- | --- |
| 2. | Дворовая территория многоквартирного дома №73 по ул. Куйбышева |
| 3. | Дворовая территория многоквартирных домов № 6 и №7 микрорайона |
| 4. | Дворовая территория многоквартирных домов № 10, № 11, №12, №13, № 14 микрорайона |
| 5. | Дворовая территория многоквартирных домов №23, № 24, № 25, №26, №27 микрорайона |
| 6. | Дворовая территория многоквартирного дома №29 микрорайона |
| 7. | Дворовая территория многоквартирных домов №31, №33, №34 микрорайона |
| 8. | Дворовая территория многоквартирных домов №37, № 38, №40, №41, №42 микрорайона |
| 9. | Дворовая территория многоквартирных домов №45, №46, №47, №47Б, № 48 микрорайона |
| 10. | Дворовая территория многоквартирных домов №49, № 50, № 51, №52 микрорайона |
| 11. | Дворовая территория многоквартирных домов № 55, №56, № 57 микрорайона |
| 12. | Дворовая территория многоквартирного дома №76 и № 78 микрорайона |
| 13. | Дворовая территория многоквартирных домов №77 и № 79 микрорайона |
| 14. | Дворовая территория многоквартирного дома №80 микрорайона |
| 15. | Дворовая территория многоквартирного дома № 4 микрорайона |
| 16. | Дворовая территория многоквартирного дома №3 по ул. Жигульского |
| 17. | Дворовая территория многоквартирного дома №5 по ул. Жигульского |
| 18. | Дворовая территория многоквартирного дома №7 по ул. Жигульского |
| 19. | Дворовая территория многоквартирного дома №1Б по ул. Куйбышева |
| 20. | Дворовая территория многоквартирных домов №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22 микрорайона |
| 21. | Дворовая территория многоквартирного дома №16 по ул. Ленина |
| 22. | Дворовая территория многоквартирных домов №98 и № 100 по ул. Ленина |
| 23. | Дворовая территория многоквартирного дома № 44 по ул. Канукова |
| 24. | Дворовая территория многоквартирных домов №10 и № 12 по ул. Баташова |
| 25. | Дворовая территория многоквартирных домов №1 и № 3 по ул. Западная |
| 26. | Дворовая территория многоквартирных домов №26 и № 28 по ул. Нефтяников |
| 27. | Дворовая территория многоквартирного дома №132 по ул. Свердлова |
| 28. | Дворовая территория многоквартирного дома №41 по ул. Хомутникова |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №7

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Адресный перечень  всех общественных территорий Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| - Наименование общественной территории | - Перечень запланированных работ |
| --- | --- |
| - Центральная площадь | - укладка плиточного покрытия |
|  | - озеленение, обустройство клумб, газонов |
|  | - реконструкция фонтана |
|  | - замена скамеек, урн с увеличением их количества |
|  | - устройство освещения |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| - Парк Кирова | оборудование пешеходных дорожек |
|  | озеленение, укладка газона |
|  | установка скамеек, урн |
|  | установка фонарей |
|  | установка детской игровой площадки и спортивного оборудования |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| - Парк Будды | укладка тротуарной плитки |
|  | озеленение, укладка газона |
|  | замена и увеличение числа скамеек и урн |
|  | установка фонарей |
|  | строительство мини - фонтана |
|  | размещение элементов уличного светового декора |
|  | обустройство розария, цветочных клумб |
|  | ремонт и реставрация ротонды |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| - Парк «Каспий» | укладка тротуарной плитки, устройство прогулочных дорожек и велодорожек |
|  | озеленение, укладка газона |
|  | установка скамеек, урн |
|  | устройство освещения |
|  | ограждение территории |
|  | установка детской игровой площадки и спортивного оборудования |
|  | строительство пешеходного моста |
|  | оформление набережной |
|  | строительство беседки |
|  | устройство уличного тира |
|  | установка мобильных аттракционов |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| - Парк Ленина | ремонт асфальтового покрытия |
|  | реконструкция лестницы |
|  | устройство прогулочных дорожек |
|  | Асфальтирование подъездной дороги |
|  | Укладка тротуарной плитки |
|  | оформление газонов – 1,6 млн. руб. |
|  | озеленение, устройство клумб, цветников |
|  | устройство декоративных конструкций - цветников, установка вазонов |
|  | увеличение количества скамеек, установка урн |
|  | установка фонарей |
|  | строительство беседки для проведения церемонии бракосочетания в летний период |
|  | устройство арок |
|  | строительство арочного входа |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
|  | - реконструкция фонтана |
| - Сквер - жилого массива Лагань-сити | ограждение территории |
|  | укладка тротуарной плитки, устройство прогулочных дорожек |
|  | озеленение |
|  | установка скамеек, урн |
|  | устройство освещения |
|  | устройство клумб |
|  | установка детской игровой площадки и спортивного оборудования |
|  | выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №8

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия

| - № п\п | - Наименование объекта недвижимого имущества, подлежащего благоустройству | - Адрес расположения объекта | - Ответственные за проведение мероприятий по благоустройству объекта | - Перечень работ по благоустройству объекта | - Прогнозный срок завершения реализации мероприятий по благоустройству объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение  №9

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды

Минимальный перечень работ

- Скамейка

Размеры (мм): длина 2 300

ширина 550

высота 660

Размеры (мм): длина 2 300

ширина 400

высота 450

Размеры (мм): длина 1 960

ширина 570

высота 740

- Урна для мусора

Размеры (мм): длина  400, ширина 400,

высота 600. Объем 24 л.

Размеры (мм): длина  390, ширина 300,

высота 610. Объем 37 л.

Размеры (мм): высота 570. Объем 25 л

3.Уличный светильник

Размер 690х335х310 мм.

Мощность 100 Вт.

Пластиковый корпус,

защитное стекло

Дополнительный перечень работ

- Детское игровое оборудование

Размеры (мм): длина 5510, ширина 4470, высота 3380 . Высота горки 1010 мм. Комплекс предназначен для детей  от 3 до 6 лет

Размеры (мv): длина 3765, ширина 4745, высота 3660.  Высота горки 1510 мм

Размеры (мм): длина 7 400, ширина 4 760, высота 3 740. Высота горки 1510 мм. Игровой комплекс предназначен для детей  старше 12 лет

Размеры (мм): длина 6975, ширина 3020, высота 4230. Высота горки 1260 мм. Игровой комплекс предназначен для детей в возрасте  от 6 до 12 лет

- Качалка на пружине

Размеры (мм): длина 600-900, ширина 240, высота 900-920. Высота до сиденья 600, высота пружины 260. Качалка предназначена для детей от 3 лет

- Качалка  - балансир

Размеры (мм): длина 2 640, ширина 760,

высота до сидения 550

Размеры (мм): длина 2 100, ширина 595,

высота сидения   в горизонтальной плоскости - 605-665

- Горки

Размеры (мм): длина 2785

ширина 880

высота 2290

Размеры (мм): длина 3870, ширина 2420

высота 1510

- Качели

Размеры (мм): ширина 4760, длина 2000, высота 2240

Размеры (мм): ширина 1750, длина 2000, высота 2240

- Песочницы

Размеры  (мм): длина 1500, ширина 1570,

высота 1477

Размеры 3 (мм): длина 2000, ширина 2000,

высота 215

7. Карусель

Размеры (мм): диаметр  2025, высота 750

8. Спортивное оборудование

Размеры (мм): длина 4520, ширина 4450,

высота 2 060. Материал: металл

Размеры (мм): длина 5240,

ширина 3060,  высота 2 300. Материал: металл

Размеры (мм): длина 5 920,

ширина 3 650,

высота 2 270.

Высота горки 1010 мм

- ПРИЛОЖЕНИЕ №10

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия и размещается на официальном сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения жителями города.

3.4. Жители г. Лагань могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов по адресу: г. Лагань, переулок 1-ый Пионерский, д.7. Телефон для справок: 8(84733) 9-35-20, e-mail: algmo_rk@mail.ru.

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, осуществляется Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

4.3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи).

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к порядку разработки, обсуждения

- с заинтересованными лицами и

- утверждения дизайн-проектов

- благоустройства дворовых и

- общественных территорий

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

благоустройства общественной территории

Настоящее обращение направлено от:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-проекта благоустройства общественной территории «_____________________________________________________________».

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

 - согласовать представленный дизайн-проект

или

 - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

______________                       ________________________                      ( ___________________ ) дата                                                       подпись                                            расшифровка подписи

- Приложение  №11

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

2.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ и в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере десяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

5. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и настоящим Порядком.

6. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Организация финансового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

8. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, открытого в установленном порядке в органах федерального казначейства.

9. Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

10. Объем денежных средств определяется сметным расчетом, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объемов работ, указанных в дизайн-проекте, и составляет 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального перечня работ и 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

11. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания соглашения.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

12. Денежные средства заинтересованных лиц считаются поступившими в доход бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, как получателя средств бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия».

14. Администрация Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия обеспечивает учет поступивших денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно публикует указанные данные на сайте Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование работ из минимального или  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовых территорий.

Расходование аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрации Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

16. Администрация Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 29 декабря текущего финансового года при условии:

1) экономии денежных средств;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

IV. Контроль за соблюдением условий Порядка

17. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

18. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия.

19. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку аккумулирования средств заинтересованных

лиц, направляемых на выполнение минимального

или дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

СОГЛАШЕНИЕ №_________

о долевом финансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия

г. Лагань  					    	            « ____ » ___________20_____ год

Администрация Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия (ахлачи) _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемые в дальнейшем «Заинтересованное лицо», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.08.2017 № 303  «О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия от _________ г. № __________ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  на 2018-2022 годы», «Администрация» принимает на себя обязанности по организации и финансированию работ по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу:_______________________, а «Заинтересованное лицо» обязуется оплатить минимальную долю финансового участия заинтересованных лиц, в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ (или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере десяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ).

1.2. Общий размер средств на финансирование работ, указанных в п. 1.1 Соглашения составляет ________________ тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. за счет средств федерального бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.2. за счет средств областного бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.3. за счет средств местного бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.4. за счет средств «Заинтересованного лица» ____________ тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заинтересованное лицо» обязано:

2.1.1. Принять решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному (дополнительному) перечню работ на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.2. Перечислить на лицевой счет «Администрации» денежные средства в порядке, определенном условиями настоящего Соглашения.

2.2. «Заинтересованное лицо» имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением «Администрацией» условий софинансирования мероприятий по выполнению работ по благоустройству дворовой территории.

2.2.2. Запрашивать у «Администрация» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

2.3. «Администрация» обязана:

2.3.1. Принять и обеспечить учет, поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

2.3.2. Ежеквартально публиковать данные, указанные в п.2.3.1 настоящего Соглашения на сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлять в адрес общественной комиссии по формированию современной городской среды, созданной постановлением Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  от 03.07.2017 № 280 «Об утверждении состава общественной комиссии по формированию современной городской среды» (далее - общественная комиссия).

2.3.3. Обеспечить перечисление денежных средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.

2.3.4. Обеспечить осуществление строительного надзора за ходом работ по благоустройству дворовой территории. Обеспечить проверку актов выполненных работ (форма КС-2) в части соответствия фактическим объемам выполненных работ, правильности оформления, применения индексов и дефляторов.

2.3.5. Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году «Заинтересованному лицу» в срок и при условии, указанном в п. 5.5 настоящего Соглашения.

2.4. «Администрация» имеет право:

2.4.1. Запрашивать у «Заинтересованного лица» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению и порядок аккумулирования денежных средств

3.1. Средства «Заинтересованного лица» перечисляются на счет «Администрации», открытый в территориальном органе федерального казначейства.

3.2. Условиями для перечисления средств «Заинтересованного лица» является наличие следующих документов:

- муниципальной программы Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденной в установленном порядке;

- протокола общего собрания о принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии «Заинтересованного лица» в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному (дополнительному) перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории;

- проектной и (или) сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой территории с положительным заключением экспертизы.

3.3. Объем денежных средств, перечисляемых «Заинтересованным лицом» на счет «Администрации» определен разделом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление денежных средств «Заинтересованным лицом» осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания настоящего Соглашения.

3.5. Денежные средства «Заинтересованного лица» считаются поступившими в доход бюджета Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  с момента их зачисления на лицевой счет «Администрации».

3.6. «Администрация» отражает данные средства по кодам доходов бюджетной классификации: (____________________) и направляет их в установленном порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

3.7. Средства местного бюджета и доля софинансирования от «Заинтересованного лица» имеют целевое назначение и не могут быть использованы «Администрацией» на иные цели.

4. Порядок расходования и возврата средств

4.1. «Администрация» обеспечивает учет поступивших денежных средств от «Заинтересованного лица» в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

4.3. Расходование аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.4. «Администрация» осуществляет перечисление средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.5. «Администрация» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, «Заинтересованному лицу» по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, в срок до ___________________ при условии:

- экономии денежных средств;

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления «Заинтересованным лицом» доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. «Администрация» несет ответственность за результативность, адресность и целевой характер использования средств «Заинтересованного лица», полученных в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Стороны обязуются не принимать в одностороннем порядке каких-либо действий, влияющих на выполнение условий настоящего Соглашения, либо ущемляющих интересы Сторон.

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.08.2017 № 303  «О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Лаганского городского муниципального образования  Республики Калмыкия от 28.03.2018 г. № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия  на 2018-2022 годы», действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажорные обстоятельства).

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в разумный срок справками, выданными компетентными органами.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 5.5 настоящего Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

6. Условия и порядок контроля

6.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств «Заинтересованного лица», опубликованием данных о поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству, на официальном сайте Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия в сети «Интернет» осуществляет общественная комиссия.

6.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляет «Администрация».

7. Иные условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до _____________ года.

7.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон .

7.4. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования спора (разногласия), спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Калмыкия  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| «Заинтересованное лицо» | «Администрация» |
| --- | --- |

- Приложение  №12

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

  - Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально-полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

  - Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

  - Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия на  официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

  - В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц жители многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая благоустройство территории, предоставляет в Администрацию Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия соответствующий отчет, который составляется в произвольной форме, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, а также приложением к такому отчету фото- и (или) видео материалов.

- Приложение  №13

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

## Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1.Ремонт или строительство дворовых проездов, пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки)
2. Освещение дворовой территории
3. Установка скамеек (лавочек)
4. Установка урн для мусора

5. Устройство ступеней, лестниц, пандусов (при необходимости)

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1.Оборудование детских и (или) спортивных площадок, в том числе установка ограждений

2. Оборудование автомобильных парковок

3. Озеленение территории (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев

4. Демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства

5. Устройство контейнерных площадок для сбора мусора

- Приложение  №14

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# на 2018-2022 годы на территории Лаганского

# городского муниципального образования

# Республики Калмыкия»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия»

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Заключение соглашения с Министерством ЖКХ и энергетики о предоставлении субсидии в целях софинансирования муниципальной программы | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля |
| Формирование перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 мая | 1 мая | 1 мая | 1 мая | 1 мая |
| Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 июня | 1 июня | 1 июня | 1 июня | 1 июня |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |
| Благоустройство парков | Администрация Лаганского ГМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |